水文

4月27日召测实时数据命令完成。

4月28—29日搭建北斗卫星环境、编写图片通讯交互流程。

4月30日图片收发测试成功。

4月30日卫星测试失败，卫星协议版本不一致。

5月1-3日学习卫星协议，编写解析程序。

5月4日更新卫星通讯程序，初步解析成功。

5月5-6日编写卫星授时、系统自检协议，保证串口与设备通讯正常。

5月7日编写发送报文的异或校验并测试，自检协议解析通过。

5月8日优化系统自检信息显示代码。